

Sprint verslag 12

Stage

Mei 2020

# 

# Deze week

## Wat gedaan zou worden

1. Stage beoordeling invullen
2. Andere GPS kiesen en die integreren
   1. Of uitblijven zoeken hoe ik de huidige gps werkend ga krijgen.
3. Uitzoeken hoe eigen communicatie met gps werkt.

## Daarna

1. Testplan acceptatietest Rapportage invullen
2. Testrapport acceptatietest uitvoering testplan invullen
3. Testrapport acceptatietest Testresultaten invullen
4. Testrapport acceptatietest Conclusies en aanbevelingen invullen
5. Testrapport acceptatietest Eindoordeel en advies invullen
6. Testrapport acceptatietest Akkoord management invullen"
7. Gevonden bugs fixen
8. Testplan herschrijven voor hertesten
9. Testrapport herschrijven voor hertesten
10. Testscenarios herschrijven voor hertesten
11. Testplan acceptatietest Rapportage invullen
12. Testrapport acceptatietest uitvoering testplan invullen
13. Testrapport acceptatietest Testresultaten invullen
14. Testrapport acceptatietest Conclusies en aanbevelingen invullen
15. Testrapport acceptatietest Eindoordeel en advies invullen
16. Testrapport acceptatietest Akkoord management invullen
17. Gevonden bugs fixen

## 

## Wat gedaan is

1. Stage beoordeling invullen
2. Andere GPS kiesen en die integreren
   1. 6 bedrijven gecontacteerd en hun API documentatie opgevraagd.
   2. Verder alle bedrijven vragen gesteld om zeker te weten dat hun gps tracker geschikt zou zijn
   3. Gps tracker onderzoek document gemaakt.
3. Uitzoeken hoe eigen communicatie met gps werkt.

## Wat er niet gedaan is

1. Acceptatietest.
   1. Doordat de GPS tracker niet werkt met een api is het project nog niet acceptatietest baar.

# 

# Volgende week

1. API POST calls programmeren
2. API GET calls programmeren
3. API PUT calls programmeren
4. API test calls maken naar de GPS.

## Daarna

1. Geschreven code testen.