

Sprint verslag 14

Stage

Mei 2020

# 

# Deze week

## Wat gedaan zou worden

1. Connecten met websocket.
2. Login naar websocket
3. Uitloggen bij websocket
4. Locatie van gps tracker op halen bij websocket

## Daarna

1. Geschreven code testen.

## Wat gedaan is

1. Connecten met websocket.
2. Login naar websocket
3. Uitloggen bij websocket
4. Locatie van gps tracker op halen bij websocket
5. Functioneel commentaar toegevoegd aan de code
6. Evaluatieverslag gemaakt

## Daarna

1. Geschreven code testen.

## 

## Wat er niet gedaan is

# 

# 

# Volgende week

1. 4 bugs fixen in bestaande applicatie
2. Gegevensbeheren
   1. Documentatie controleren op juistheid
   2. Gegevens van de applicatie documenteren en archiveren
3. Acceptatietest
   1. Test Scenarios door laten lopen
   2. Test resultaten documenteren
4. Eventueel hertesten
   1. Indien er bugs zijn gevonden tijdens de acceptatietest hertesten
5. Product demonstreren en goedkeuren
6. Evaluatieverslag afmaken
   1. Terug kijken naar opleverproces