

Sprint verslag 16

Stage

Junie 2020

# 

# Deze week

## Wat gedaan zou worden

1. Eindpresentatie stage
2. Simkaarten ontvangen
3. Simkaarten in de gps trackers zetten
4. Afspraak maken met leverancier om samen met hun de gps te integreren
5. GPS communicatie code die niet klopt of ontbreekt aanpassen/ maken

## 

## Wat gedaan is

1. Eindpresentatie stage
2. Simkaarten in de gps trackers zetten
3. Afspraak maken met leverancier om samen met hun de gps te integreren
4. GPS communicatie code die niet klopt of ontbreekt aanpassen/ maken
5. Live locatie gps tracker werkt.
6. History locatie bijna af gekregen

## 

## Wat er niet gedaan is

1. Simkaarten ontvangen

# 

# 

# Volgende week

1. 4x Bugs fixen (Uitleg tortoise svn)
2. Locatie historie af krijgen.
   1. Laatste timestamp uit database halen en die gebruiken als begin timestamp van javascript call
3. Acceptatietest uitvoeren
4. Testresultaten invullen in testrapport acceptatietest
5. Test resultaten invullen in evaluatierapport
6. Product opleveren
7. Evaluatieverslag updaten
8. Handleiding maken hoe de gps tracker werkt en hoe die communiceert
   1. Iedere stap die de gps tracker maakt documenteren en vastleggen.
   2. Iedere stap die het systeem maakt documenteren.
9. 3 setjes gps tracker klaar maken.
   1. Sigaretten aanstekers kopen (12 volt)
   2. Simkaarten kopen 2 stuks.
10. Samen met arno door code.