

Sprint verslag 8

Stage

April 2020

# 

# Deze week

## Wat gedaan zou worden

1. Bewerk asset functionaliteit volledig werkend maken
2. Verwijder asset functionaliteit volledig werkend maken
3. Toon asset functionaliteit volledig werkend maken
4. Gebruiker zijn afgelegde route tonen
5. API data omzetten naar javascript array
6. Gebruiker zijn assets tonen op de kaart
7. Zorgen dat GPS tracker zijn locatie om de minuut wordt opgehaald
8. Assets afgelegde route tonen
9. Live locatie tracken van Asset
10. Info over asset tonen wanneer je erop klikt
11. Kaarten pagina maken
12. Styling van kaart pagina

## Wat gedaan is

1. Gebruiker zijn afgelegde route tonen
2. API data omzetten naar javascript array
3. Gebruiker zijn assets tonen op de kaart
4. Assets afgelegde route tonen
5. Info over asset tonen wanneer je erop klikt
6. Kaarten pagina maken
7. Styling van kaart pagina

## Wat er niet gedaan is

1. Bewerk asset functionaliteit volledig werkend maken
   1. Het was de bedoeling om dit werkend te maken met de API maar ik heb het werkend gemaakt met een JSON file.
2. Verwijder asset functionaliteit volledig werkend maken
   1. Het was de bedoeling om dit werkend te maken met de API maar ik heb het werkend gemaakt met een JSON file.
3. Toon asset functionaliteit volledig werkend maken
   1. Het was de bedoeling om dit werkend te maken met de API maar ik heb het werkend gemaakt met een JSON file.
4. Zorgen dat GPS tracker zijn locatie om de minuut wordt opgehaald
   1. De code is er om de data iedere minuut op te halen. Maar werkt nog niet volledig omdat er nog geen API is.
5. Live locatie tracken van Asset
   1. Het was de bedoeling om dit werkend te maken met de API maar ik heb het werkend gemaakt met een JSON file en de database.

# 

# Volgende week

1. Testplan Rapportage invullen
2. Testrapport uitvoering testplan invullen
3. Testrapport Testresultaten invullen
4. Testrapport Conclusies en aanbevelingen invullen
5. Testrapport Eindoordeel en advies invullen
6. Testrapport Akkoord managment invullen
7. Gevonden bugs fixen
8. Testplan herschrijven voor hertesten
9. Testrapport herschrijven voor hertesten
10. Testscenarios herschrijven voor hertesten
11. Testplan Rapportage invullen
12. Testrapport uitvoering testplan invullen
13. Testrapport Testresultaten invullen
14. Testrapport Conclusies en aanbevelingen invullen
15. Testrapport Eindoordeel en advies invullen
16. Testrapport Akkoord managment invullen
17. Gevonden bugs fixen
18. Testplan acceptatietest Rapportage invullen
19. Testrapport acceptatietest uitvoering testplan invullen
20. Testrapport acceptatietest Testresultaten invullen
21. Testrapport acceptatietest Conclusies en aanbevelingen invullen
22. Testrapport acceptatietest Eindoordeel en advies invullen
23. Testrapport acceptatietest Akkoord managment invullen"
24. Gevonden bugs fixen
25. Testplan herschrijven voor hertesten
26. Testrapport herschrijven voor hertesten
27. Testscenarios herschrijven voor hertesten
28. Testplan acceptatietest Rapportage invullen
29. Testrapport acceptatietest uitvoering testplan invullen
30. Testrapport acceptatietest Testresultaten invullen
31. Testrapport acceptatietest Conclusies en aanbevelingen invullen
32. Testrapport acceptatietest Eindoordeel en advies invullen
33. Testrapport acceptatietest Akkoord managment invullen
34. Gevonden bugs fixen