

Evaluatieverslag

Asset Tracking

Mei 2020

# 

# Inhoudsopgave

[**Inhoudsopgave**](#_7yt3jspbvqmb) **1**

[**Inleiding**](#_m2c6rtjq4tcs) **1**

[**Evaluatie**](#_l6fl6w3pazod) **2**

[Wat is goed gegaan](#_chd37bsypcoq) 2

[Product](#_s93pl1x07esn) 2

[Opleverproces](#_rpk2tgqk4lgm) 2

[Verbeterpunten](#_jbh05rka9es8) 2

[Product](#_pxkjbji1ivrt) 2

[Opleverproces](#_vyzrq8nasl6g) 2

[**Accordering**](#_4b33ts4gu7xv) **3**

# 

# Inleiding

In dit document zal ik terug kijken naar het gemaakte product en zal ik het evalueren. Tijdens het evalueren ga ik kijken naar het proces en het eindresultaat.

Bij het evalueren van het product zelf ga ik kijken naar wat ging er goed en wat zijn verbeterpunten.

Bij het evalueren van het proces ga ik kijken naar het opleverproces, wat ging er goed en wat zijn verbeterpunten.

# 

# 

# Evaluatie

Hier ga ik kijken naar het eindresultaat van het product. Ik ga kijken naar wat ging er goed? En wat zijn de verbeterpunten?

## 

## Wat is goed gegaan

### Product

Documentatie is uitgebreid en netjes gemaakt. Vooral het Projectplan, Functioneel ontwerp en Technisch ontwerp zijn erg netjes.

Code die geschreven is is netjes en bevat zeer uitgebreid commentaar. Daardoor snapt iedereen wat de code doet.

### 

### Opleverproces

## Verbeterpunten

### Product

Als je aan een project begint als deze waar een gps tracker en een api bij komt kijken. Moet je pas beginnen als de gps tracker en api besteld en binnen zijn. Anders blijf je namelijk maar in het voorbereidende proces van je project en maak je dingen die achteraf niet nodig blijken of anders moeten.

### Opleverproces

Het opleverproces is van start gegaan met een product dat niet af is. Daardoor verliep het opleverproces erg rommelig. Een verbeterpunt zou zijn: pas aan het opleverproces beginnen wanneer het product helemaal afgerond is.

# 

# Accordering

|  |  |
| --- | --- |
| **Handtekening projectleider** |  |
| **Datum** | 25-05-2020 |