

Sprint verslag 4

Stage

Maart 2020

# 

# Deze week

## 

## Wat gedaan zou worden

1. Projectplan controleren (Arno en Cees)
2. Functioneel ontwerp af maken
   1. Usecase tabel Gebruiker bewerken
   2. Usecase tabel Gebruiker aanmaken
   3. Usecase tabel Gebruiker bewerken
   4. Usecase tabel Gebruiker verwijderen
   5. Usecase tabel Gebruiker tonen
   6. Wireframe inlogpagina
   7. Wireframe account aanmaken
   8. Wireframe Homescherm
   9. Wireframe Kaart pagina
   10. Wireframe edit asset
   11. Wireframe edit profile
   12. Wireframe admin pagina
   13. Wireframe edit gebruiker
3. Technisch ontwerp maken

## 

## Wat gedaan is

1. Projectplan controleren (tijdens sprint gesprek)
2. Functioneel ontwerp af maken
   1. Usecase tabel Gebruiker bewerken
   2. Usecase tabel Gebruiker aanmaken
   3. Usecase tabel Gebruiker bewerken
   4. Usecase tabel Gebruiker verwijderen
   5. Usecase tabel Gebruiker tonen
   6. Wireframe inlogpagina
   7. Wireframe account aanmaken
   8. Wireframe Homescherm
   9. Wireframe Kaart pagina
   10. Wireframe edit asset
   11. Wireframe edit profile
   12. Wireframe admin pagina
   13. Wireframe edit gebruiker
3. Technisch ontwerp maken

## 

## Wat er niet gedaan is

# 

# Volgende week

1. Afspraak maken om examen afspraken in te vullen
2. Inlog pagina maken
   1. Inloggegevens valideren d.m.v vergelijking gegevens database
   2. Styling van inlogpagina site
3. Account aanmaken pagina maken
   1. Account gegevens valideren d.m.v. vergelijking gegevens database
   2. Styling van account aanmaak pagina
4. Home scherm users maken
   1. Gebruiker zijn assets tonen in tabel
   2. Styling van home pagina
5. Verbinding maken met GPS API
   1. Zorgen dat per user juiste request wordt gemaakt
   2. API call maken met een interval
   3. API data tonen op gebruiker zijn home scherm
   4. API data aanpasbaar maken via user panel(user kan GPS zijn naam aanpassen etc)
   5. API data verwijderbaar maken via user panel
6. Bewerk asset pagina maken
   1. Asset gegevens updaten in database
   2. Styling van bewerk asset pagina
7. Bewerk profielpagina makan
   1. Account gegevens valideren en doorvoeren naar database
   2. Styling bewerk profiel pagina
8. Voeg asset toe pagina maken
   1. Asset gegevens controleren d.m.v. API
   2. Styling voeg asset toe pagina