

Sprint verslag 10

Stage

April 2020

# 

# Deze week

## Wat gedaan zou worden

1. De gevonden bugs helemaal fixen.
2. Definitief maken van de GPS tracker
3. Criteria tabel afmaken 4G GPS trackers alibaba leverancier.
4. Testrapport uitvoering testplan invullen
5. Testrapport Testresultaten invullen
6. Testrapport Conclusies en aanbevelingen invullen
7. Testrapport Eindoordeel en advies invullen
8. Testrapport Akkoord management invullen
9. Gevonden bugs fixen
10. Testplan acceptatietest Rapportage invullen
11. Testrapport acceptatietest uitvoering testplan invullen
12. Testrapport acceptatietest Testresultaten invullen
13. Testrapport acceptatietest Conclusies en aanbevelingen invullen
14. Testrapport acceptatietest Eindoordeel en advies invullen
15. Testrapport acceptatietest Akkoord management invullen"
16. Gevonden bugs fixen
17. Testplan herschrijven voor hertesten
18. Testrapport herschrijven voor hertesten
19. Testscenarios herschrijven voor hertesten
20. Testplan acceptatietest Rapportage invullen
21. Testrapport acceptatietest uitvoering testplan invullen
22. Testrapport acceptatietest Testresultaten invullen
23. Testrapport acceptatietest Conclusies en aanbevelingen invullen
24. Testrapport acceptatietest Eindoordeel en advies invullen
25. Testrapport acceptatietest Akkoord management invullen
26. Gevonden bugs fixen
27. Styling user pagina
28. Styling beheerpagina
29. Styling inlog pagina
30. Styling register pagina
31. Styling forms (add user, add asset etc..)
32. Rapport onderhoud applicatie inleiding
33. Rapport onderhoud applicatie beschrijving van de applicatie
34. Rapport onderhoud applicatie inventarisatie
35. Rapport onderhoud applicatie gerealiseerde aanpassingen
36. Rapport onderhoud applicatie wijzigingsvoorstellen
37. Rapport Gegevens documenteren en archiveren inleiding
38. Rapport Gegevens documenteren en archiveren beschrijving database
39. Rapport Gegevens documenteren en archiveren
40. Procedures met betrekking tot opslag van gegevens
41. Rapport Gegevens documenteren en archiveren controle van bestaande documentatie
42. Rapport Gegevens documenteren en archiveren procedure met betrekking tot het bijwerken van systeemdocumentatie

## Wat gedaan is

1. De gevonden bugs helemaal fixen.
2. Definitief maken van de GPS tracker
3. Criteria tabel afmaken 4G GPS trackers alibaba leverancier.
4. Testrapport uitvoering testplan invullen
5. Testrapport Testresultaten invullen
6. Testrapport Conclusies en aanbevelingen invullen
7. Testrapport Eindoordeel en advies invullen
8. Testrapport Akkoord management invullen
9. Gevonden bugs fixen
10. Styling user pagina
11. Styling beheerpagina
12. Styling inlog pagina
13. Styling register pagina
14. Styling forms (add user, add asset etc..)
15. Rapport onderhoud applicatie inleiding
16. Rapport onderhoud applicatie beschrijving van de applicatie
17. Rapport onderhoud applicatie inventarisatie
18. Rapport onderhoud applicatie gerealiseerde aanpassingen
19. Rapport onderhoud applicatie wijzigingsvoorstellen
20. Rapport Gegevens documenteren en archiveren inleiding
21. Rapport Gegevens documenteren en archiveren beschrijving database
22. Rapport Gegevens documenteren en archiveren
23. Procedures met betrekking tot opslag van gegevens

## Wat er niet gedaan is

1. De acceptatietest is nog niet gedaan. Komt omdat het normale testen meer kostte tijd dan verwacht.
   1. Kwam een bug tegen die niet oplosbaar lijkt dus daar moet ik een alternatief voor vinden.
   2. GPS voortgang is stil komen te staan.
2. Rapport Gegevens documenteren en archiveren controle van bestaande documentatie
   1. Deze kon ik nog niet invullen omdat het eraan ligt hoe nu verder met de GPS
3. Rapport Gegevens documenteren en archiveren procedure met betrekking tot het bijwerken van systeemdocumentatie
   1. Deze kon ik nog niet invullen omdat het eraan ligt hoe nu verder met de GPS

# 

# Volgende week

1. Testplan acceptatietest Rapportage invullen
2. Testrapport acceptatietest uitvoering testplan invullen
3. Testrapport acceptatietest Testresultaten invullen
4. Testrapport acceptatietest Conclusies en aanbevelingen invullen
5. Testrapport acceptatietest Eindoordeel en advies invullen
6. Testrapport acceptatietest Akkoord management invullen"
7. Gevonden bugs fixen
8. Testplan herschrijven voor hertesten
9. Testrapport herschrijven voor hertesten
10. Testscenarios herschrijven voor hertesten
11. Testplan acceptatietest Rapportage invullen
12. Testrapport acceptatietest uitvoering testplan invullen
13. Testrapport acceptatietest Testresultaten invullen
14. Testrapport acceptatietest Conclusies en aanbevelingen invullen
15. Testrapport acceptatietest Eindoordeel en advies invullen
16. Testrapport acceptatietest Akkoord management invullen
17. Gevonden bugs fixen
18. Rapport Gegevens documenteren en archiveren procedure met betrekking tot het bijwerken van systeemdocumentatie
19. Rapport Gegevens documenteren en archiveren controle van bestaande documentatie