

Sprint verslag 11

Stage

Mei2020

# 

# Deze week

## Wat gedaan zou worden

1. Testplan acceptatietest Rapportage invullen
2. Testrapport acceptatietest uitvoering testplan invullen
3. Testrapport acceptatietest Testresultaten invullen
4. Testrapport acceptatietest Conclusies en aanbevelingen invullen
5. Testrapport acceptatietest Eindoordeel en advies invullen
6. Testrapport acceptatietest Akkoord management invullen"
7. Gevonden bugs fixen
8. Testplan herschrijven voor hertesten
9. Testrapport herschrijven voor hertesten
10. Testscenarios herschrijven voor hertesten
11. Testplan acceptatietest Rapportage invullen
12. Testrapport acceptatietest uitvoering testplan invullen
13. Testrapport acceptatietest Testresultaten invullen
14. Testrapport acceptatietest Conclusies en aanbevelingen invullen
15. Testrapport acceptatietest Eindoordeel en advies invullen
16. Testrapport acceptatietest Akkoord management invullen
17. Gevonden bugs fixen
18. Rapport Gegevens documenteren en archiveren procedure met betrekking tot het bijwerken van systeemdocumentatie
19. Rapport Gegevens documenteren en archiveren controle van bestaande documentatie
20. Uitzoeken hoe telnet werkt
21. Uitzoeken hoe telnet naar web app kan
22. Ios 12 bug helemaal tot de bodem uitzoeken.

## 

## Wat gedaan is

1. Rapport Gegevens documenteren en archiveren procedure met betrekking tot het bijwerken van systeemdocumentatie
2. Rapport Gegevens documenteren en archiveren controle van bestaande documentatie
3. Uitzoeken hoe telnet werkt
4. Uitzoeken hoe telnet naar web app kan
5. Ios 12 bug helemaal tot de bodem uitzoeken.

## Wat er niet gedaan is

1. Acceptatietest.
   1. Doordat de GPS tracker niet werkt met een api is het project nog niet acceptatietest baar.

# 

# Volgende week

1. Stage beoordeling invullen
2. Andere GPS kiesen en die integreren
   1. Of uitblijven zoeken hoe ik de huidige gps werkend ga krijgen.
3. Testplan acceptatietest Rapportage invullen
4. Testrapport acceptatietest uitvoering testplan invullen
5. Testrapport acceptatietest Testresultaten invullen
6. Testrapport acceptatietest Conclusies en aanbevelingen invullen
7. Testrapport acceptatietest Eindoordeel en advies invullen
8. Testrapport acceptatietest Akkoord management invullen"
9. Gevonden bugs fixen
10. Testplan herschrijven voor hertesten
11. Testrapport herschrijven voor hertesten
12. Testscenarios herschrijven voor hertesten
13. Testplan acceptatietest Rapportage invullen
14. Testrapport acceptatietest uitvoering testplan invullen
15. Testrapport acceptatietest Testresultaten invullen
16. Testrapport acceptatietest Conclusies en aanbevelingen invullen
17. Testrapport acceptatietest Eindoordeel en advies invullen
18. Testrapport acceptatietest Akkoord management invullen
19. Gevonden bugs fixen