

Sprint verslag 5

Stage

Maart 2020

# 

# Deze week

## 

## Wat gedaan zou worden

1. Afspraak maken om examen afspraken in te vullen
2. Inlog pagina maken
   1. Inloggegevens valideren d.m.v vergelijking gegevens database
   2. Styling van inlogpagina site
3. Account aanmaken pagina maken
   1. Account gegevens valideren d.m.v. vergelijking gegevens database
   2. Styling van account aanmaak pagina
4. Home scherm users maken
   1. Gebruiker zijn assets tonen in tabel
   2. Styling van home pagina
5. Verbinding maken met GPS API
   1. Zorgen dat per user juiste request wordt gemaakt
   2. API call maken met een interval
   3. API data tonen op gebruiker zijn home scherm
   4. API data aanpasbaar maken via user panel(user kan GPS zijn naam aanpassen etc)
   5. API data verwijderbaar maken via user panel
6. Bewerk asset pagina maken
   1. Asset gegevens updaten in database
   2. Styling van bewerk asset pagina
7. Bewerk profielpagina makan
   1. Account gegevens valideren en doorvoeren naar database
   2. Styling bewerk profiel pagina
8. Voeg asset toe pagina maken
   1. Asset gegevens controleren d.m.v. API
   2. Styling voeg asset toe pagina

## 

## Wat gedaan is

1. Afspraak maken om examen afspraken in te vullen
2. Inlog pagina maken
   1. Inloggegevens valideren d.m.v vergelijking gegevens database
   2. Styling van inlogpagina site
3. Account aanmaken pagina maken
   1. Account gegevens valideren d.m.v. vergelijking gegevens database
   2. Styling van account aanmaak pagina
4. Home scherm users maken
   1. Gebruiker zijn assets tonen in tabel
   2. Styling van home pagina
5. Bewerk asset pagina maken
   1. Asset gegevens updaten in database
   2. Styling van bewerk asset pagina
6. Bewerk profielpagina makan
   1. Account gegevens valideren en doorvoeren naar database
   2. Styling bewerk profiel pagina
7. Voeg asset toe pagina maken
   1. Asset gegevens controleren d.m.v. API
   2. Styling voeg asset toe pagina
8. GPS tracker GPS
   1. Document verbeterd naar wensen opdrachtgever.

## 

## Wat er niet gedaan is

1. Verbinding maken met GPS API
   1. Zorgen dat per user juiste request wordt gemaakt
   2. API call maken met een interval
   3. API data tonen op gebruiker zijn home scherm
   4. API data aanpasbaar maken via user panel(user kan GPS zijn naam aanpassen etc)
   5. API data verwijderbaar maken via user panel
   6. Reden
      1. De gps documentatie is nog was nog niet af en dus is er nog geen GPS tracker aangeschaft. Daardoor dus ook nog geen API.

# 

# Volgende week

1. Testplan
   1. Tesplan Inleiding
   2. Testplan Opdrachtformulering
   3. Testplan Rapportage
   4. Testplan Organisatie
   5. Testplan planning
2. Test Scenarios
   1. Testrapport Identificatie
   2. Testrapport Inleiding
   3. Testrapport Beschrijving testobjecten
   4. Testrapport functies die moeten worden getest
   5. Testrapport functies die niet moeten worden getest
   6. Testrapport uitvoering testplan
   7. Testrapport Testresultaten
   8. Testrapport Conclusies en aanbevelingen
   9. Testrapport Eindoordeel en advies
   10. Testrapport Akkoord management
3. Testrapport
   1. Testscenario Inleiding
   2. Testscenario Login
   3. Testscenario uitloggen
   4. Testscenario Account aanmaken
   5. Testscenario Asset toevoegen
   6. Testscenario Asset bewerken
   7. Testscenario Asset verwijderen
   8. Testscenario Asset tonen (home scherm, Leaflet map)
   9. Testscenario gebruiker aanmaken
   10. Testscenario gebruiker bewerken
   11. Testscenario gebruiker verwijderen
   12. Testscenario gebruiker tonen
4. Testplan acceptatietest
   1. Tesplan acceptatietest Inleiding
   2. Testplan acceptatietest Opdrachtformulering
   3. Testplan acceptatietest Rapportage
   4. Testplan acceptatietest Organisatie
   5. Testplan acceptatietest planning
   6. Testrapport acceptatietest Identificatie
   7. Testrapport acceptatietest Inleiding
   8. Testrapport acceptatietest Beschrijving testobjecten
   9. Testrapport acceptatietest functies die moeten worden getest
   10. Testrapport acceptatietest functies die niet moeten worden getest
   11. Testrapport acceptatietest uitvoering testplan
   12. Testrapport acceptatietest Testresultaten